Celldömölk Város Polgármesteri Hivatala

9500 Celldömölk Szentháromság tér 1.

Fax: 95 525-826

Tárgy: Városháza műszaki ellenőrzés Celldömölk

AJÁNLATKÉRŐ HIRDETMÉNY

2009. szeptember 11-én aláírásra került a celldömölki új Városháza kivitelezői szerződése ezért ezúton kérünk árajánlatot az alábbi feladatok elvégzésére vonatkozóan:

- Celldömölk, Városháza épület kivitelezés műszaki ellenőrzésének teljes körű (építész, gépész, villamos) ellátása. A lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a Swietelsky Vasúttechnika Kft. Celldömölk 394.850.000 Ft+ÁFA szerződéseses összegért vállalta az épület komplett kivitelezését.

- Fenti feladaton túl ajánlatot kell tenni az épület, illetve építési telek külső út és közmű kapcsolatainak, az épület berendezési tárgyainak beszerzésére a kivitelezői, beszállítói - beszerzési, közbeszerzési- eljárások lebonyolítására és műszaki ellenőrzésére is.

A munkaterület átadás-átvételi eljárás 2009. szeptember 23-án megkezdődött, befejezésére 2009. október 1-én kerül sor várhatóan. A szerződés szerinti befejezési határidő: 2010. május 31.

A műszaki ellenőri feladat kezdési időpontja: 2009. október 1.

A feladat befejezése: az egyéves garanciális eljárás hiba és hiánymentes lezárásának időpontja várhatóan 2011. június 30-a.

Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok:

- Az ajánlatok benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata (ha releváns).

- Szerződéstervezet 1 példányban.

- Műszaki ellenőri végzettségeket igazoló oklevelek és névjegyzékbe vételi határozatok egyszerű másolata.

- Közbeszerzési szakértelmet igazoló dokumentum egyszerű másolata.

- Felelősségbiztosításra vonatkozó dokumentum egyszerű másolata, illetve arra vonatkozó nyilatkozat, hogy nyertesség esetén e munkára is kiterjesztésre kerül.

Alkalmassági követelmény:

Alkalmatlan az az ajánlattevő, aki az elmúlt időszakban (2006.01.01-től- 2009. augusztus 31-ig) nem működött közre felelős műszaki ellenőrként legalább három nettó 400 mFt beruházási értékű épület kivitelezésekor. A referenciát a szerződés alapadataival és a megbízó nyilatkozatával kell alátámasztani.

Ellátandó feladat:

A munkavégzés során figyelemmel kell lenni a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet vonatkozó fejezeteire, illetve arra a megbízói igényre, hogy hetente koordinációs napot kell tartani minden szakág részvételével, illetve ezen túl kéthetente legalább egy helyszíni, dokumentált ellenőrzést kell tartania az építész műszaki ellenőrnek.

A lefolytatandó további beszerzések, közbeszerzések pontos ütemét a megbízó később a konkrét indítás előtt 8 nappal határozza meg.

Szerződéses feltételek:

Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít, de az épület használatbavételi engedély kiadásához kötötten a megajánlott vállalkozási díj 50%-át, az egyéves garanciális eljárás lezárásához 10 %-ban kötni kell.

Az ajánlatok benyújtásának határideje, helye:

Az ajánlatokat írásban, vagy faxon lehet benyújtani 2009. szeptember 29-én 10.00 óráig a következő címen:

Celldömölk Város Polgármesteri Hivatal

Műszaki Osztály

9500 Celldömölk

Szentháromság tér 1.

Sebesiné Fider Rozália

Fax: 95/525-826

Az írásban benyújtott ajánlatok felbontásának ideje:

2009. szeptember 29. 10.00 óra, a benyújtás helyén.

Az ajánlatok bontásánál ajánlattevő vagy képviselője jelen lehet.

Az ajánlatok értékelési szempontja:

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

Az eredményhirdetésre 2009. október 1-ig kerül sor írásban.

Szerződéskötés tervezett ideje:

2009. október 1.